西湖街道雨污管网应急排查服务项目

招标文件

项目编号：HZTH3-JDGK20210701

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处

杭州天恒投资建设管理有限公司

二O二一年七月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	5

前 附 表	5

一、总 则	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	11

五、开 标	12

六、评 标	13

七、定 标与合同授予	16

第三部分  评标办法	18

第四部分  项目需求	21

第五部分  合同主要条款	28

第六部分  应提交的有关格式范例	37

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关规定，杭州天恒投资建设管理有限公司受杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处委托，就西湖街道雨污管网应急排查服务项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来参加。

一、项目编号：HZTH3-JDGK20210701

二、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西湖街道雨污管网应急排查 | 1 | 项 | / | 管网井清淤疏通、井盖替换、CCTV检测、不开挖修复等。 | / |

三、投标资格要求：

1、基本条件；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

2、不接受联合体投标。

四、招标文件的报名时间、地点、售价：

1、报名时间：2021年07 月23日至2021年07月30日；

2、报名地点：杭州市上城区三里亭路77号一楼101办公室。

3、报名应提交的资料：

1）介绍信或法定代表人授权书原件；

2）被授权人身份证复印件；

3）有效的营业执照副本（或法人证书）复印件。

4、资料费：人民币500元整。

五、投标截止时间：2021年08月03日09 时30分

六、投标地点：杭州市上城区三里亭路77号杭州天恒103会议室

七、开标时间：2021年08月03日09 时30分

八、开标地点：杭州市上城区三里亭路77号杭州天恒103会议室

九、投标保证金：无

十、联系方式

# 招标人：杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处

# 联  系  人：曹工

# 电话：0571-87989132

# 地址：杭州市西湖区灵隐路18-3号

# 招标代理机构：杭州天恒投资建设管理有限公司

# 联系人：杜工

# 联系电话：0571-86413752

# 传真：0571-86413752

# 地址：杭州市上城区三里亭路77号

第二部分  编制和提交投标文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：西湖街道雨污管网应急排查服务项目 二、招标内容：管网井清淤疏通、井盖替换、CCTV检测、不开挖修复等。 三、服务地点：西湖街道辖区及招标人指定地点。 四、项目要求：详见第四部分—项目需求。 五、服务时间：1年，以合同签订之日起算。 六、质量要求：符合国家、省市相关规范要求。 七、最高投标费率：100%，超过最高费率作废标处理。 |
| 2 | 投标人的替代方案：不允许 |
| 3 | 联合体投标：本项目不接受联合投标。 |
| 4 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 5 | 投标保证金数额：详见招标公告 |
| 6 | 投标文件份数：正本一份、副本一份、电子文件一份；商务、技术、报价文件分别装订，和电子文件密封为一个包。 |
| 7 | 投标截止时间：2021年08月03日09 时30分 |
| 8 | 投标文件递交至单位：杭州天恒投资建设管理有限公司 投标文件递交至地点：杭州市上城区三里亭路77号杭州天恒103会议室 |
| 9 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点。 |
| 10 | 踏勘现场：投标人自行踏勘现场，对现场条件、情况进行调勘，招标人不组织统一踏勘。招标人联系电话：0571-87989120 |
| 11 | 答疑澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2021年07月29 日16点之前，以书面形式提交需答疑的文件至招标中介机构，同时将电子版发到邮173710430@qq.com。逾期提出的，招标单位将不予受理、答复。招标中介机构传真号码：0571-86413752。 |
| 12 | 评标办法：综合评分法 |
| 13 | 资格审查方式：资格后审 |
| 14 | 履约担保：1、担保形式：汇票、支票；2、担保额度：中标合同总价金额的5％（不计利息）； 3、合同签订之后，中标人应向招标人提交履约保证金；4、履约保证金在项目全部完成并评审验收后无息退还。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

## 一、总 则

1、项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2招标人杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处（合同中的甲方）；杭州天恒投资建设管理有限公司为招标代理机构；自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人 (合同中的乙方)。

1.3投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.4投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，投标人承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

2、招标方式

公开招标。

3、定义

3.1 合格的投标人应具备的资格要求：详细见招标文件第一部分“招标公告”。

3.2 服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.3产品：系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4项目：系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

3.5工程：系指投标人按招标文件规定向招标人提供的工程。

3.6书面形式：包括信函、传真、电报等。

4、特别说明

▲4.1投标人投标所使用的资格、资质、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的招标项目实施人员必须为本法人员工。

5、投标费用

5.1投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对这些费用不负任何责任。

5.2 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效。

5.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  评标办法

第四部分  项目需求

第五部分  合同主要条款

第六部分  应提交的有关格式范例

6.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在获取招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、招标合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

7、招标文件的澄清

7.1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应按照投标须知前附表第11项的要求以书面形式向招标人提疑。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将以书面形式予以答复，告知所有投标人。澄清纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.2如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。

7.3投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

8、招标文件的修改

8.1 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.2 若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

9、投标报价

9.1投标人的投标报价应是完成本次服务所需的全部费用，包括但不限于人工费、机械费、材料费、检测费、利润、管理费、规费、税金等。上述费用及完成本项目所需的一切费用必须包含在投标总价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为投标人优惠，招标人均不予支付。

9.2本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本招标文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

9.3其它需在报价中考虑的因素：

（1）对于没有填报的项目，招标人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

（2）招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

10、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

11、其它注意事项

11.1投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

## 三、投标文件的编制

12、投标文件的语言

投标文件及投标人与招标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

13、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：报价部分、技术部分、商务部分。

13.1 投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）开标一览表；

（2）报价明细清单；

（3）其他文件（如有）。

13.2 投标人的技术文件至少应包括以下内容：

（1）服务方案；

（2）实施方案；

（3）进度安排；

（4）安全文明施工；

（5）内容制度建设情况；

（6）人员配备情况；

（7）设备配备情况；

（8）应急服务；

（9）服务承诺；

（10）投标人认为需要提供的文件或需加以说明的其他内容。

13.3 投标人的商务文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件，加盖公章)；

（3）声明书；

（4）承诺函；

（5）投标人情况介绍；

（6）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证(复印件加盖公章)；（多证合一的只需提供营业执照）

（7）上一年度财务报表资料(包括资产负债表、利润表、现金流量表（执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表；新成立的公司，必须提供情况说明)；

（8）提供有效的依法缴纳税收和社保的证明（提供最近1个月的完税凭证，或税务部门出具的证明或依法免缴税费的证明，新成立的公司出具银行资信证明。提供最近1个月的缴纳社保凭证或人社部门出具的证明）；

（9）2018年1月1日以来的同类项目业绩（合同复印件加盖公章）；

（10）投标人认为需要的其他资料。

14、投标有效期

14.1 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

14.2 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

15、投标保证金

15.1 投标人应提供前附表中的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。

15.2 投标保证金可以用支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

15.3 招标代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标文件。

15.4 未中标人、中标人的投标保证金最迟将在合同签订后五个工作日内全额无息退还。

15.5 投标保证金退还说明：

- 退还保证金时须同时提供转账或电汇（汇款）凭证复印件及银行开户许可证复印件（或含银行账号、开户网点的银行开户信息，具体到某一支行或分理处或营业部）。

2）已领取投标保证金收据原件的，还须提供招标代理机构开具的收据原件或投标人另行开具退还投标保证金收据。投标保证金将以电汇方式汇入投标人的开户银行指定账户。

3）未领取投标保证金收据原件的，招标代理机构将投标保证金以电汇方式汇入投标人的开户银行指定账户。

15.6 如投标人有下列情况，将不予退还投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

16、投标文件的编制和签署

16.1 投标人按本须知规定的语言和前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2 投标文件正本和副本均应使用不褪色的材料书写或打印，开标一览表必须加盖法人单位公章，按要求由法定（授权）代表人签字。

16.3 全套投标文件应无涂改和行间插字。如有修改，所修改处应由法定代表人或授权代表人签字予以确认。

## 四、投标文件的递交

17、投标文件的密封与标志

17.1 投标文件分正本和副本，由商务文件、技术文件、报价文件三部分组成，分别装订，和电子投标文件包装在一个密封袋里。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

17.2 包装封面物的正面应写明项目名称、投标人全称与地址、邮政编码，封口处要密封并加盖投标人公章(或授权代表签章)。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

17.3 投标文件递交至前附表所述的单位和地址。

18、投标截止期

18.1 投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给招标代理机构，招标代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

18.2 招标代理机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

19、投标文件的修改

19.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定（授权）代表人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

19.2 投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

19.3 在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

## 五、开 标

20、开标

20.1 本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第7、8项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议；

20.2 参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书（附参加开标会议授权委托书供投标人参考），以证明其身份。

20.3 按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知第20.7条规定宣布为无效的投标文件，不予详细评审。

20.4 开标会议由招标人或招标代理公司主持：

(1)由招标人或招标代理公司查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第20·2款规定；

(2)由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证；

(3)经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

20.5在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

20.6工作人员将对开标过程进行记录，并由工作人员和投标人签字确认后存档备查。

20.7 投标文件的开标阶段审查

投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（一）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（二）未按招标文件要求密封的。

（三）未携带授权委托书原件或身份证原件，不能证明身份的。

## 六、评 标

21、评标组织

评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。

22、评标原则

22.1 竞争优选；

22.2 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

22.3 价格合理，方案、产品先进可行；

22.4 反对不正当竞争。

23、评标办法

采用综合评分法，详见招标文件第三部分“评标办法”。

24、评标程序

24.1 招标人（含代理机构）工作人员将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到。

24.2招标人（含代理公司）根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的招标需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

24.3评标委员会成员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

24.5招标人（含代理公司）做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

25、投标文件符合性审查

25.1投标文件资格性审查：评标委员会依据招标文件的规定，对投标人的基本资格条件进行审查。

25.2 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

25.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26、投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人的投标资格不满足招标文件或公告要求的；

（2）投标文件无法人代表（或正式授权的投标人代表）签字或未盖法人单位公章的，或签字人未经法定代表人有效委托的，或法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

（3）投标文件未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（4）投标文件与招标文件要求有重大偏离或缺漏的,或加▲条款未响应的；

（5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（6）投标费率超出最高费率的；

（7）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且未能提供合理书面说明、证明材料的；

（8）投标人拒绝按招标文件第28条修正原则对投标文件进行修改的；

（9）经评标委员会审核，投标人的投标文件异常一致或有串标嫌疑的，或提供虚假材料投标的；

（10）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

27、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28、修正原则

评标委员会对报价文件进行审核，发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修

正：

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

(3)合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以小计(合计)金额为准，并修改合计累计金额及总报价；

当评标委员会按照上述原则修正错误,发现其错误达到或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金，并不影响评标工作。

29、比较与评价

评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30、评标内容的保密

30.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

30.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

31、废标

31.1在招标中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了招标限价，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

七、定标与合同授予

32、定标

招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

33、中标通知书

33.1 确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布中标结果。

33.2 在招标代理机构发出中标通知书前，中标人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标人，或由评标委员会提出重新组织招标等建议。

34、合同授予

34.1 本项目的合同将授予按本须知第32款所确定的中标人。

34.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订合同，以此类推。如中标人放弃中标后，剩余有效投标人不具有竞争性的，依法重新组织招标或经批准按其他方式执行。

34.3 中标人应在《中标通知书》指定的时间内，派授权委托人在《中标通知书》指定的地点与招标人联系商定签订合同事宜，否则按中标人放弃中标处理。

34.4 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订招标合同的依据。

34.5 招标人向中标候选人发出中标通知书之日起30日内，招标人将按照招标文件和中标人的投标文件要求签订书面合同。

34.6 中标人如不按规定与招标人订立合同的，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。招标人考虑与下一次序中标候选人进行谈判或另行组织招标。

35、履约保证金

35.1 合同签订之后，中标人应向招标人提交合同金额5%的履约保证金。

35.2 如果中标人没有按照本规定向招标人提交履约保证金，招标人将有充分的理由拒绝签订合同协议，并没收其投标保证金。

36、招标代理费

由中标人支付，领取中标通知书时中标人需向招标代理机构支付招标代理费，收费标准：代理费以中标价为基数，按国计价格［2002］1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收取，不足柒仟元按柒仟元收取。

37、其他说明

本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

第三部分  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务分10分，技术70分，价格分20分。评标委员会将对实质上响应招标文件的投标人，根据报价、技术、商务情况由各评委独立记名打分。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人……其他投标人中标候选资格依次类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、商务分（10分）

首先评标委员会对各投标书商务部分充分审核、讨论及评议后，按评分细则统一判定得分并签名。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人自2018年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有管网排查业绩的，每提供1个得1分，最高得5分。 证明材料：合同复印件，加盖公章，原件备查。 | 0-5 |
| 2 | 资质情况 | 投标人具有排水管道检测与评估乙级及以上作业能力证书的得2分。 证明材料：证书复印件，加盖公章，原件备查。 | 0-2 |
| 3 | 基本情况 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证并在有效期内的得3分。 证明材料：有效证书复印件，加盖公章。 | 0-3 |

三、技术分（70分）

技术部分由评标委员会对各投标书技术部分充分审核、讨论及评议后，按综合评分细则由专家自行判定得分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。各供应商技术得分为各评标专家的有效评分的算术平均值。

| 序号 | 评审要点与内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 项目的现状分析、项目服务的重点、难点进行逐一分析，按照针对性、科学性、详细性，由专家综合评分。 | 0-5 |
|  |  | 阐述管网清淤方案，按照完整性、全面性、科学性、规范性，由专家综合评分。 | 0-5 |
|  |  | 阐述非开挖修复的方法及措施，按照完整性、全面性、科学性、规范性，由专家综合评分。 | 0-5 |
|  |  | 阐述管道检测方案，按照完整性、全面性、科学性、规范性，由专家综合评分。 | 0-5 |
| 2 | 实施方案 | 阐述本项目的实施方案，包括项目管理方案、组织管理方案、工作内容、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、服务质量保障措施等。按照方案完整性、全面性、科学性、规范性，由专家综合评分。 | 0-8 |
| 3 | 进度安排 | 阐述本项目的工作进度安排，包括工作进度计划、时间节点、人员安排、分工计划、确保服务进度措施等内容，按照方案完整性、全面性、科学性、规范性，由专家综合评分。 | 0-7 |
| 4 | 安全文明施工 | 阐述本项目的安全文明施工方案，包括安全人员设置、安全防护措施、安全台账记录、保险购置配备、交通维护措施、安全责任承诺等，比较评分。按照方案的科学性、规范性、全面性，由专家综合评分。 | 0-6 |
| 5 | 内部制度建设情况 | 根据投标人提供的方案是否具有完善的服务制度、管理运作制度、组织管理制度，有利于项目实施及开展、有利于招标人监督及评判；是否具有质量内部检查和监督机制，能定期开展服务满意度调查；是否建立了档案管理、服务台账制度，各类服务台账、档案详细、明确并符合相关规范要求。由专家综合评审。 | 0-6 |
| 6 | 人员配备情况 | 拟派项目负责人的专业素质、技术能力、工作履历，拥有的资格证书、职称证书，调动供应商各项资源能力，确保100%到位所采取的措施情况等。（参考履历表和相关资料、证书、案例合同等），满分5分。 | 0-4 |
|  |  | 根据拟派项目组人员的专业素质、技术能力、项目经验，拥有的资格证书、职称证书、人数分布情况，由专家综合评审。 | 0-4 |
| 7 | 设备配备情况 | 1、CCTV 管道检测机器人，每提供1台得1分，最高得4分。 2、吸污车或清洗车，每提供1辆得1分，最高得2分。 注：提供图片、购买发票或租赁合同。 | 0-6 |
| 8 | 应急方案 | 投标人提供的应急方案，是否包括了以下内容：可能发生的应急情况、应对具体措施、应对时效等内容。由专家综合评审。 | 0-3 |
| 8 | 本地化服务能力 | 投标人是否能够提供完善、快速的本地化服务，满足招标人相关要求，实现“全方位、高品质、快速度”的服务标准，投标人公司、分公司或办事处等地址距离招标人驻地直线距离在10KM范围内得5分；距离招标人驻地直线距离在10KM以上不足30KM的得3分；距离招标人驻地直线距离在30KM以上不足100KM的得2分；距离招标人驻地直线距离在100KM以上的得1分。（以投标人公司、分公司或办事处营业执照地址为准，新设立或营业执照注册地址有变更的，时间截止至公告发布之日前为准；距离证明材料可使用互联网地图测距工具截图并加盖公司公章，截图上需包含互联网公司提供的投标人公司、分公司或办事处的信息标注，测距以距离杭州市西湖区灵隐路18-3为准）。 | 0-5 |
| 9 | 服务承诺及合理化建议 | 针对本项目的服务内容，本着为招标人提供更好的后续服务（清淤、检测、非开挖修复、应急保障等），提出的服务承诺和合理化建议，横向对比，酌情给分。 | 0-3 |

四、报价分（20分）

报价评分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

- 分  项目需求

一、项目概况

1、项目内容：西湖街道雨污管网应急排查服务，主要工作内容为管网井清淤疏通、井盖替换、CCTV检测、不开挖修复等。

2、服务期：合同签订之日起1年。

3、服务质量标准：符合国家、省市相关规范要求。

4、服务范围：西湖街道辖区及招标人指定地点。

二、工作清单表

| 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清淤、疏通 |
| 雨、污水管网清淤、疏通 | 1、规格:公称直径≤DN300； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费、气囊封堵等所有费用； 3、运距由投标单位自行考虑。 | 米 | 1 | 10 |
| 雨、污水管网清淤、疏通 | 1、规格:DN300<公称直径≤DN400； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费、气囊封堵等所有费用； 3、运距由投标单位自行考虑。 | 米 | 1 | 12 |
| 雨、污水管网清淤、疏通 | 1、规格:DN400<公称直径≤DN500； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费、气囊封堵等所有费用； 3、运距由投标单位自行考虑。 | 米 | 1 | 15 |
| 暗沟沟渠清淤、 疏通 | 1、沟渠规格：断面尺寸以实际为准，综合包干； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费等所有费用； 3、运距由投标单位自行考虑。 | 米 | 1 | 15 |
| 明沟沟渠清淤、 疏通 | 1、沟渠规格：断面尺寸以实际为准，综合包干； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费等所有费用； 3、运距由投标单位自行考虑。 | 米 | 1 | 10 |
| 清捞 |
| 检查井清捞 | 1、检查井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费、气囊封堵等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑 | 座 | 1 | 75 |
| 沉井清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费、气囊封堵等所有费用； 4、清淤深度及运距由投标单位自行考虑； 5、规格：≥DN3000 6、报价含服务期内维护费用（包括二次及多次疏通）。 | 座 | 1 | 450 |
| 雨水口清捞 | 1、雨水口内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑。 | 座 | 1 | 40 |
| 水篦子清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑。 | 座 | 1 | 45 |
| 化粪池清捞 | 1、人工清捞，疏通整理化粪池； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑。 | 立方米 | 1 | 300 |
| 吸污 | 1、包括化粪池、隔油池等； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费等所有费用； 3、运距由投标单位自行考虑。 | 立方米 | 1 | 300 |
| 井盖更换 |
| 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ500mm； 2、材质：双层井盖，钢纤维砼井盖井盖、井座+玻璃纤维增强塑料复合井盖； 3、报价含原井盖井座拆除、外运及清理费。 | 套 | 1 | 500 |
| 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm； 2、材质：双层井盖，钢纤维砼井盖井盖、井座+玻璃纤维增强塑料复合井盖； 3、报价含原井盖井座拆除、外运及清理费。 | 套 | 1 | 600 |
| 方形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ500mm； 2、材质：钢纤维井座，钢纤维砼井盖； 3、报价含原井盖井座拆除、外运及清理费。 | 套 | 1 | 350 |
| 方形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm； 2、材质：钢纤维砼井盖； 3、报价含原井盖井座拆除、外运及清理费。 | 套 | 1 | 400 |
| 雨水篦井盖、 座更换 | 1、雨水篦规格：680*380mm ； 2、材质：钢钎维砼井盖、井座； 3、报价含原井盖井座拆除、外运及清理费。 | 套 | 1 | 250 |
| 雨水篦井盖、 座更换 | 1、雨水篦规格：500*300mm 。 2、材质：钢钎维砼井盖、井座； 3、报价含原井盖井座拆除、外运及清理费 | 套 | 1 | 220 |
| 检查井防坠网 安装 | 1、规格：静态沉重500kg； 2、304不锈钢挂钉（每座8个）。 | 片 | 1 | 80 |
| 管道修复 |
| 不开挖修复 | 管道进行不开挖修复。 | 处 | 1 | 2000 |
| 点状原位固化法管道修复 |  | 处 | 1 | 2000 |
| 整体紫外光固化修复 | DN300 | 米 | 1 | 1800 |
| 整体紫外光固化修复 | DN400 | 米 | 1 | 2400 |
| 整体紫外光固化修复 | DN500 | 米 | 1 | 3000 |
| 检测 |
| CCTV检测 | 1、管径：DN150~DN400(含DN300)； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3、报价含管道封堵、抽水、清淤等费用，报价不因管径大小而进行调整。 | m | 1 | 25 |

注：综合单价包含为完成项目所涉及的全部费用，如人工费、机械费、材料费、检测费、利润、管理费、规费、税金等。

二、参照标准

（1）《城市排水许可管理办法》建设部令第152号

（2）《城市排水监测工作管理规定》建城字第[1992]886号

（3）《城市地下管线探测技术规程》(CJJ 61-2017)

（4）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》(CJJ 68-2016)

（5）《城市地下管线工程档案管理办法》建设部令第136号

（6）《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ 6-2009)

（7）《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ 181-2012)

国家及省、市有最新文件的按最新文件执行。

三、服务要求

1、疏通、清淤要求：对招标人委托的作业范围内排水管道、检查井、沉井等沉积的淤泥进行清淤疏通，确保管道、检查井、沉井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。清理出的淤泥由投标人自行确定倾倒地点并核发消纳，淤泥的倾倒及倾倒地点需符合主管部门的要求，如出现因淤泥乱倾倒被处罚的，责任与后果由投标人负责。疏通过程如需进行封堵，投标人须负责相应管道内水体的抽排，以上费用包含在综合单价中。

2、非开挖修复要求：根据排查检测情况，制定“一点一策”整改方案，根据实际情况进行针对性地修复非开挖修复。非开挖修复的工艺要求：局部树脂固化。非开挖修复（包括封堵，清淤，修复，检测等所有修复内容）、提供修复点CCTV影像资料，编写修复报告，并将修复成果的电子版一并移交招标人。

3、管网检测要求：检测排查内容要求符合行业规范。通过潜望镜或 CCTV 查清检查井或管道的管径、长度、埋深等详细情，明确各类排水口、检查井、截留设施等基本情况；通过潜望镜或 CCTV 查清不明污水处渗入的来源情况；管路淤积、排水不畅等原因的调查，如有淤积垃圾或淤泥堆积现象的，需要对管道疏通清淤；疏通后再对该段管道重新进行检测；采用潜望镜或 CCTV 排查的还需要查清管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测。检测完成后应及时清理现场，保养设备。

4、化粪池无害化处置：对服务范围内的化粪池进行排查并进行现场无害化处理。

5、隔油池（餐厨废弃油脂）处置：对服务范围内的隔油池（餐厨废弃油脂）排查并有合法规范的处置能力。

6、气囊封堵：根据招标人要求提供应急气囊封堵服务并在服务期内做好封堵维护服务。

7、维护要求：服务期间若发现井盖缺失或严重破损的，应告知招标人并及时进行修复或更换。

8、管理要求：

①投标人必须根据项目特点有针对性的组建专门工作小组，认真制定工作的进度计划，认真完成各项检测。工作小组设置项目主管、部门管理负责人、班组长、技术员等，并在方案中予以明确，提供工作小组人员情况表。

②项目负责人具有较强的协调沟通能力，具有较强的工作责任感和敬业精神。项目负责人需具备管网排查的相关经验。

③提供工作实施方案：具有符合性、合理性、可操作性、内控制度、风险措施。以及检测过程中遇到的特别需要委托方协调的事项和原因及解决方案等。

⑤提供质量保证措施：质量内控体系的建立情况、质量管理制度的建设情况以及内控制度健全有效性自我评价及其他能证明质量管理健全有效的材料。

9、文明作业要求：

①制定安全生产责任制，并在作业中落实。做好相关的安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。招标人或有关部门对现场安全施工、创建城市等提出整改意见的，中标人必须及时予以整改，否则招标人有权终止合同。

②道路上作业时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志、管道疏通检测时必须放置警示牌。

③服务期间发生的人身安全事故、交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由投标人负责，与招标人无关。投标人必须按规定办理有关保险，并采取严格的安全措施，承担由于自身及施工原因所造成的事故责任及因此发生的一切费用。

④投标人应加强淤泥、垃圾运输管理，规范淤泥、垃圾等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序，本项目淤泥、垃圾运输车应参照相关法律法规、规定执行。

⑤施工噪声污染的处理措施：作业过程中，投标人应采用噪声低的设备，并制定合理可行的减弱噪音的措施等。

⑥井下作业要求：下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法，配备气体检测仪器和井下作业专用工具。

⑦负责处理作业扰民问题及周边单位（住户）的协调工作。

10、服务响应要求：投标人应当提供24小时的服务响应，在接到招标人通知后1小时内响应，2小时内派人到现场，4小时内开展服务。如遇各类重大社会活动、应急保障及各类创建考核工作时，投标人应按招标人要求及时完成委托任务，如未按时完成委托任务影响到重大社会活动、应急保障及创建考核成绩的，招标人有权解除合同。一切责任由投标人承担。

11、资料编制要求

完成本项目的实施后，根据招标人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

①在项目实施过程中，要求中标人根据招标人的要求，即时出具成果报告，以便招标人安排其它工作。

②在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括成果表数据、影像、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、检测报告书、CAD图纸等。

③管道检测成果资料：需注明检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号、地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度等。

## ④非开挖修复相关报告：报告要求符合行业规范，同时报告内容需含每个点位现场作业图片和影像资料，每个点位修复前后对比图片（视频）等。在辖区地形图（影像图）上标注修复点位的具体坐标位置。

12、验收要求：

①完成上述工作必须经招标人现场核定确认相关工作量和工作情况，并记录清理前后比对照片。

②在项目总体验收时需要提供能够反映工作量及工作过程的照片及视频资料，隔油池清理需标注点位分布及隔油池容积等相关台账资料，疏通管线需提供工作区域能反映长度的示意图，非开挖修复需提供修复完成后的影像资料、CAD图纸及修复报告。并将上述资料形成竣工报告。

13、其他要求：服务用电、用水由投标人自行解决，相关费用由投标人自行承担。

四、报价要求

1、本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。

2、报价要求：在招标人设定的综合单位最高限价上，根据企业自身实力及市场行情统一填报投标费率，投标费率保留二位小数。投标费率在合同执行期内保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

3、投标报价包含为完成本项目所有服务内容而产生的全部费用，包括但不限于人工费、机械费、材料费、检测费、利润、管理费、规费、税金等。

4、结算方式：服务费按实际工程量结合投标费率进行结算。

五、支付方式

本项目按月支付服务费。投标人应于每月20日向招标人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附已完成工程量报表和相关资料。已完成的工程量经招标人审核通过后，支付当月已完成工程量90%的服务费。每次付款前，投标人应开具等额税务发票。投标人如未按期上报的，则当月工程量不予计量，延期至下月，相应月度的服务费也延至下月审核并支付。

第五部分  合同主要条款

（最终稿以甲、乙双方协商为准）

甲方：杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处

乙方：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西湖街道雨污管网应急排查服务项目有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、定义及组成

1、定义

1.1“合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2 “合同金额”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时，甲方应支付给乙方的款项。

1.3 “服务”系指招标文件规定乙方须承担的系统建设、调试、试运行、验收、培训、售后维护以及其它类似的义务。

1.4“甲方”系指通过采购接受合同及服务的杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处。

1.5“乙方”系指经评审最终确定的中标人。

1.6 “现场”系指将要进行服务的地点。

1.7 “验收”系指招标人依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

2、合同组成

组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下。

1、合同补充协议书；

2、本合同文本及附件；

3、中标通知书；

4、询标答复及承诺；

5、投标文件及附件；

6、招标补充文件；

7、招标文件。

二、服务范围、服务期

1、服务范围：详见招标文件。

2、服务期：1年，起止时间：

3、服务质量标准：符合国家、省市相关规范要求。

三、合同金额

中标费率：________%

注：1、合同金额：包含为完成本项目所有服务内容而产生的全部费用，包括但不限于人工费、机械费、材料费、检测费、利润、管理费、规费、税金等。

2、除非另有规定，中标费率在合同执行期间保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

3、最终按实际工程量结合中标费率进行结算。

四、支付方式

按月支付服务费。乙方应于每月20日向甲方报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附已完成工程量报表和相关资料。已完成的工程量经甲方审核通过后，支付当月已完成工程量90%的服务费。每次付款前，乙方应开具等额税务发票。

乙方如未按期上报的，则当月工程量不予计量，延期至下月，相应月度的服务费也延至下月审核并支付。

当月服务费=当月审核后的已完工程量*综合单价最高限价*中标费率

五、服务要求

1、疏通、清淤要求：对甲方委托的作业范围内排水管道、检查井、沉井等沉积的淤泥进行清淤疏通，确保管道、检查井、沉井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。清理出的淤泥由乙方自行确定倾倒地点并核发消纳，淤泥的倾倒及倾倒地点需符合主管部门的要求，如出现因淤泥乱倾倒被处罚的，责任与后果由乙方负责。疏通过程如需进行封堵，乙方须负责相应管道内水体的抽排，以上费用包含在综合单价中。

2、非开挖修复要求：根据排查检测情况，制定“一点一策”整改方案，根据实际情况进行针对性地修复非开挖修复。非开挖修复的工艺要求：局部树脂固化。非开挖修复（包括封堵，清淤，修复，检测等所有修复内容）、提供修复点CCTV影像资料，编写修复报告，并将修复成果的电子版一并移交甲方。

3、管网检测要求：检测排查内容要求符合行业规范。通过潜望镜或 CCTV 查清检查井或管道的管径、长度、埋深等详细情，明确各类排水口、检查井、截留设施等基本情况；通过潜望镜或 CCTV 查清不明污水处渗入的来源情况；管路淤积、排水不畅等原因的调查，如有淤积垃圾或淤泥堆积现象的，需要对管道疏通清淤；疏通后再对该段管道重新进行检测；采用潜望镜或 CCTV 排查的还需要查清管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测。检测完成后应及时清理现场，保养设备。

4、化粪池无害化处置：对服务范围内的化粪池进行排查并进行现场无害化处理。

5、隔油池（餐厨废弃油脂）处置：对服务范围内的隔油池（餐厨废弃油脂）排查并有合法规范的处置能力。

6、气囊封堵：根据甲方要求提供应急气囊封堵服务并在服务期内做好封堵维护服务。

7、维护要求：服务期间若发现井盖缺失或严重破损的，应告知甲方并及时进行修复或更换。

8、管理要求：

①乙方必须根据项目特点有针对性的组建专门工作小组，认真制定工作的进度计划，认真完成各项检测。工作小组设置项目主管、部门管理负责人、班组长、技术员等，并在方案中予以明确，提供工作小组人员情况表。

②项目负责人具有较强的协调沟通能力，具有较强的工作责任感和敬业精神。项目负责人需具备管网排查的相关经验。

③提供工作实施方案：具有符合性、合理性、可操作性、内控制度、风险措施。以及检测过程中遇到的特别需要委托方协调的事项和原因及解决方案等。

⑤提供质量保证措施：质量内控体系的建立情况、质量管理制度的建设情况以及内控制度健全有效性自我评价及其他能证明质量管理健全有效的材料。

9、文明作业要求：

①制定安全生产责任制，并在作业中落实。做好相关的安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。甲方或有关部门对现场安全施工、创建城市等提出整改意见的，中标人必须及时予以整改，否则甲方有权终止合同。

②道路上作业时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志、管道疏通检测时必须放置警示牌。

③服务期间发生的人身安全事故、交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由乙方负责，与甲方无关。乙方必须按规定办理有关保险，并采取严格的安全措施，承担由于自身及施工原因所造成的事故责任及因此发生的一切费用。

④乙方应加强淤泥、垃圾运输管理，规范淤泥、垃圾等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序，本项目淤泥、垃圾运输车应参照相关法律法规、规定执行。

⑤施工噪声污染的处理措施：作业过程中，乙方应采用噪声低的设备，并制定合理可行的减弱噪音的措施等。

⑥井下作业要求：下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法，配备气体检测仪器和井下作业专用工具。

⑦负责处理作业扰民问题及周边单位（住户）的协调工作。

10、乙方应当提供24小时的服务响应，在接到甲方通知后1小时内响应，2小时内派人到现场，4小时内开展服务。如遇各类重大社会活动、应急保障及各类创建考核工作时，乙方应按甲方要求及时完成委托任务，如未按时完成委托任务影响到重大社会活动、应急保障及创建考核成绩的，甲方有权解除合同。一切责任由乙方承担。

11、资料编制要求

完成本项目的实施后，根据甲方的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

①在项目实施过程中，要求中标人根据甲方的要求，即时出具成果报告，以便甲方安排其它工作。

②在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括成果表数据、影像、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、检测报告书、CAD图纸等。

③管道检测成果资料：需注明检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号、地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度等。

④非开挖修复相关报告：报告要求符合行业规范，同时报告内容需含每个点位现场作业图片和影像资料，每个点位修复前后对比图片（视频）等。在辖区地形图（影像图）上标注修复点位的具体坐标位置。

12、验收要求：

①完成上述工作必须经甲方现场核定确认相关工作量和工作情况，并记录清理前后比对照片。

②在项目总体验收时需要提供能够反映工作量及工作过程的照片及视频资料，隔油池清理需标注点位分布及隔油池容积等相关台账资料，疏通管线需提供工作区域能反映长度的示意图，非开挖修复需提供修复完成后的影像资料、CAD图纸及修复报告。并将上述资料形成竣工报告。

13、其他要求：服务用电、用水由乙方自行解决，相关费用由乙方自行承担。

六、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

七、知识产权

乙方应保证提供的服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

八、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让或委托他人提供；

2、除非得到甲方的书面同意，否则乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人提供；

3、如有转让、转委托和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：1年，2021年   月   日至2021年  月   日

2、履行方式：上门服务

3、履行地点：西湖街道辖区及甲方指定地点

十、 履约保证金

乙方应在合同签订后5天内向甲方提交合同价5%的履约保证金，履约保证金在项目验收合格后无息退还乙方。担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

十一、 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在后续使用时出现问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到技术要求及质量标准者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同，扣除乙方全部履约保证金，并按实际赔偿甲方的损失。

3、乙方须提供称职的专业人员，为甲方在现场提供优质服务；乙方应对出现的质量、安全等问题负责处理解决并承担一切费用。解决后，乙方提供一式两份报告给甲方，包括出现问题的原因，解决措施，解决的时间等。

4、乙方应当提供24小时应急服务，在接到甲方通知后60分钟内派人到现场进行服务。如遇各类重大社会活动、应急保障及各类创建考核工作时，乙方应按甲方要求及时完成委托任务，如未按时完成委托任务影响到重大社会活动、应急保障及创建考核成绩的，甲方有权解除合同。一切责任由乙方承担。

十三、权利与义务

1、甲方的权利与义务；

（1）甲方应负责项目的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

（2）甲方应当按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的资料。

（3）甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

（4）甲方有权与乙方订立补充合同。

（5）甲方须根据有关合同条款的规定，按时向乙方支付项目费用。

2、乙方的权利与义务：

（1）乙方应根据投标文件的承诺，向甲方委派工作人员，人员应当固定。乙方更换任何人员须经甲方书面同意，否则甲方有权解除本合同。

（2）乙方应指派一名授权项目代表，负责与甲方的联络。

（3）乙方应制定该项目包括人员管理、设备管理、财务管理在内的各项管理办法、规章制度及岗位责任。

（4）自觉接受甲方的定期或不定期检查和监督，各种技术文件、报表等须报甲方审核、同意。

（5）按甲方要求和规范要求，按时、按量、保质完成招标文件规定的工作内容并合格移交；

（6）负责处理在服务过程中出现的各种问题，承担在服务过程中出现的任何人身伤害、各类纠纷等引起的一切经济损失；

（7）现场服务所需水、电、通讯等由乙方自行解决，费用已计入合同金额中；

（8）在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

（9）遵守有关国家及当地有关部门对项目现场的管理规范。

十四、保险

1、第三者责任保险

乙方应对乙方人员以及第三方全权负责(如乙方应投保第三责任险)，在乙方的责任区内由于乙方原因导致自己员工或第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、员工人身意外

在合同期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其员工投保人身意外险)，以保证甲方在乙方受到其工作人员索赔时不承担任何责任。

3、其他保险及费用

3.1乙方须按《劳动合同法》和政府有关各部门规定为全体工作人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用、签订劳动合同、保障劳动者休息休假等合法权益，并诚信依照法律和合同约定履行对外合同，如出现第三方向乙方主张权利，且该主张得到劳动仲裁委、法院等机关确认的情况下，甲方有权按照生效的法律文书和相关机关的协助请求，从应付乙方的服务费用中扣除相关款项直接支付给第三方，视为对乙方支付相应金额的服务费用，乙方对此不持异议。

3.2若乙方未遵守劳动法规、安全法规等国家法律法规，导致第三方向乙方主张权利的或招致国家机关处罚的，乙方应妥善解决。同时，甲方可暂扣部分费用，第三方主张得到有关机关确认属实的或处罚决定生效，且乙方未在法律文书等规定的时间内履行的，甲方可依据相关法律文书直接将暂扣费用支付给第三方或有关机关，该费用视为已支付乙方。

十五、项目验收

1、验收方式：乙方在完成所有工作内容后，应形成最终的成果文件，甲方以乙方提供的最终成果文件进行验收。

2、若由于乙方工作不到位，所产生后果由乙方承担一切责任。

十六、违约责任

1、乙方逾期提供服务的，乙方按合同总价每日千分之六向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，同时，甲方有权安排其它服务队伍进场服务，费用经审计确认后从乙方合同价款中扣除。

2. 乙方所提供的服务质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务成果。如乙方愿意提供重新服务但逾期的，按乙方逾期处理；乙方拒绝提供重新服务的，甲方可单方面解除合同，同时有权要求乙方赔偿损失。

十七、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同修改与解除

1、本合同甲乙双方的任何一方无权对合同内容进行修改，本合同如需修改，必须达成书面协议，并作为该合同的有效组成部分。

2、合同可以经双方协商一致解除，或按照《中华人民共和国民法典》的规定单方解除。

3、合同经双方协商解除或因不可抗力解除的，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息。

二十、通知与送达

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送。双方确认本合同尾部的联系方式为有效送达方式，任何一方按照该联系方式发送函件或其他文件等均视为有效送达且在该方发送后第二天即视为对方已收到。如因一方约定联系方式变更后未及时通知另一方，导致另一方发出的通知无法按时送达，或者在收件地址未变更的情况下，书面通知被以任何原因退回的，退回之日视为送达之日，相应责任由未及时通知约定联系方式变更的责任方承担。该送达方式同样适用于司法机关、仲裁机构的法律文书送达。

二十一、合同的终止

1.若乙方因破产或经营不善导致合同履行不能，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

2.因不可抗力导致合同履行不能。

二十二、合同生效

1、合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、合同一式六份，甲乙双方各执三份。

4、附件：《投标报价表》

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或受委托人（盖章或签字）：                 或受委托人（盖章或签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

签订日期：     年    月   日

第六部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

二、投标文件编制格式及规范要求：

报价文件、技术文件、商务文件三部分，各投标人在编制投标文件时请按照以下格式进行，分别装订。

投标文件封面

正（副）本

西湖街道雨污管网应急排查服务项目

项目编号：HZTH3-JDGK20210701

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

## 报价文件

目录

（1）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（2）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（3）其他文件……………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表

| 项目名称 | 服务期 | 投标费率 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

2、投标报价包含为完成项目所涉及的全部费用，如人工费、机械费、材料费、检测费、利润、管理费、规费、税金等。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）:

日期：

二、报价明细表

项目名称：                       项目编号：

| 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清淤、疏通 |
| 雨、污水管网清淤、疏通 | 1、规格:公称直径≤DN300； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费、气囊封堵等所有费用； 3、运距由投标单位自行考虑。 | 米 | 1 |  |
| 雨、污水管网清淤、疏通 | 1、规格:DN300<公称直径≤DN400； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费、气囊封堵等所有费用； 3、运距由投标单位自行考虑。 | 米 | 1 |  |
| 雨、污水管网清淤、疏通 | 1、规格:DN400<公称直径≤DN500； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费、气囊封堵等所有费用； 3、运距由投标单位自行考虑。 | 米 | 1 |  |
| 暗沟沟渠清淤、 疏通 | 1、沟渠规格：断面尺寸以实际为准，综合包干； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费等所有费用； 3、运距由投标单位自行考虑。 | 米 | 1 |  |
| 明沟沟渠清淤、 疏通 | 1、沟渠规格：断面尺寸以实际为准，综合包干； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费等所有费用； 3、运距由投标单位自行考虑。 | 米 | 1 |  |
| 清捞 |
| 检查井清捞 | 1、检查井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费、气囊封堵等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑 | 座 | 1 |  |
| 沉井清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费、气囊封堵等所有费用； 4、清淤深度及运距由投标单位自行考虑； 5、规格：≥DN3000 6、报价含服务期内维护费用（包括二次及多次疏通）。 | 座 | 1 |  |
| 雨水口清捞 | 1、雨水口内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑。 | 座 | 1 |  |
| 水篦子清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑。 | 座 | 1 |  |
| 化粪池清捞 | 1、人工清捞，疏通整理化粪池； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑。 | 立方米 | 1 |  |
| 吸污 | 1、包括化粪池、隔油池等； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，垃圾消纳费等所有费用； 3、运距由投标单位自行考虑。 | 立方米 | 1 |  |
| 井盖更换 |
| 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ500mm； 2、材质：双层井盖，钢纤维砼井盖井盖、井座+玻璃纤维增强塑料复合井盖； 3、报价含原井盖井座拆除、外运及清理费。 | 套 | 1 |  |
| 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm； 2、材质：双层井盖，钢纤维砼井盖井盖、井座+玻璃纤维增强塑料复合井盖； 3、报价含原井盖井座拆除、外运及清理费。 | 套 | 1 |  |
| 方形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ500mm； 2、材质：钢纤维井座，钢纤维砼井盖； 3、报价含原井盖井座拆除、外运及清理费。 | 套 | 1 |  |
| 方形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm； 2、材质：钢纤维砼井盖； 3、报价含原井盖井座拆除、外运及清理费。 | 套 | 1 |  |
| 雨水篦井盖、 座更换 | 1、雨水篦规格：680*380mm ； 2、材质：钢钎维砼井盖、井座； 3、报价含原井盖井座拆除、外运及清理费。 | 套 | 1 |  |
| 雨水篦井盖、 座更换 | 1、雨水篦规格：500*300mm 。 2、材质：钢钎维砼井盖、井座； 3、报价含原井盖井座拆除、外运及清理费 | 套 | 1 |  |
| 检查井防坠网 安装 | 1、规格：静态沉重500kg； 2、304不锈钢挂钉（每座8个）。 | 片 | 1 |  |
| 管道修复 |
| 不开挖修复 | 管道进行不开挖修复。 | 处 | 1 |  |
| 点状原位固化法管道修复 |  | 处 | 1 |  |
| 整体紫外光固化修复 | DN300 | 米 | 1 |  |
| 整体紫外光固化修复 | DN400 | 米 | 1 |  |
| 整体紫外光固化修复 | DN500 | 米 | 1 |  |
| 检测 |
| CCTV检测 | 1、管径：DN150~DN400(含DN300)； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3、报价含管道封堵、抽水、清淤等费用，报价不因管径大小而进行调整。 | m | 1 |  |

注：表中每一项投标单价需乘以投标费率后的填报。

三、其他文件（如有）

商务文件

目录

（1）法定代表人授权委托书……………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证………………………………………（页码）

（3）声明书………………………………………………………………………（页码）

（4）承诺书………………………………………………………………………（页码）

（5）投标人情况介绍……………………………………………………………（页码）

（6）企业法人营业执照等………………………………………………………（页码）

（7）上一年度财务报表资料……………………………………………………（页码）

（8）依法缴纳税收和社保的证明………………………………………………（页码）

（9）2018年1月以来的类似项目业绩…………………………………………（页码）

（10）其他资料……………………………………………………………………（页码）

一、法定代表人授权委托书

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理西湖街道雨污管网应急排查服务项目(项目编号：HZTH3-JDGK20210701 )政府招标投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

二、声明书

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                 。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的西湖街道雨污管网应急排查服务项目(项目编号：HZTH3-JDGK20210701 )的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

4、在获知本项目招标信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为90天。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)：

日期：   年  月   日

三、承诺书

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处：

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金；参加本投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加投标活动的期限未满情形）。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)：

日期：   年  月   日

四、投标人情况介绍

五、2018年1月1日以来的类似业绩

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目投资 （万元） | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件并注明所在投标人商务文件页码。

## 技术文件

目录

（1）服务方案………………………………………………………………（页码）

（2）实施方案………………………………………………………………（页码）

（3）实施方案………………………………………………………………（页码）

（4）安全文明施工…………………………………………………………（页码）

（5）内容制度建设情况……………………………………………………（页码）

（6）人员配备情况…………………………………………………………（页码）

（7）设备配备情况…………………………………………………………（页码）

（8）应急服务………………………………………………………………（页码）

（9）服务承诺………………………………………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其他技术文件或说明…………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、拟派人员情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | 以往承担项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |

二、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事工作年限 |  |
| 资格证书编号 |  |
| 以往承担项目情况 |
| 业主单位 | 项目名称 | 规模 | 开工日期 | 完工日期 | 业主评价 |

注：提供相关证明材料：包括学历、专业、职称、人事合同、项目业绩等。

投标人全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

三、拟投入设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 自有或租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |